[A blue background with white text

Description automatically generated](https://fr.smartsheet.com/try-it?trp=18058)**MODÈLE DE PLAN DE PROJET D’UNE PAGE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOM DU PROJET |  | | | RESPONSABLE DU PROJET | |  | |
| LIVRABLE DU PROJET |  | | | | | | |
| ÉNONCÉ DU CHAMP D’APPLICATION |  | | | | | | |
| DATE DE DÉBUT | 02/09/20XX | DATE DE FIN | 10/10/20XX | | AVANCEMENT GÉNÉRAL | | 37 % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° WBS** | **NOM DE LA TÂCHE** | **ATTRIBUÉ À** | **DATE DE DÉBUT** | **DATE DE FIN** | **DURÉE**  en jours | **STATUT** | **COMMENTAIRES** |
|  | Définition de la réunion de lancement | Alex B. | 02/09 | 03/09 | 2 | Terminé |  |
|  | Définition des objectifs | Frank C. | 03/09 | 07/09 | 5 | Terminé |  |
|  | Exigences détaillées | Jacob S. | 07/09 | 12/09 | 6 | Terminé |  |
|  | Exigences en matière de matériel | Jacob S. | 09/09 | 11/09 | 3 | En retard |  |
|  | Plan final des ressources | Jacob S. | 11/09 | 15/09 | 5 | En cours |  |
|  | Dotation en personnel | Alex B. | 16/09 | 17/09 | 2 | En cours |  |
|  | Exigences techniques | Frank C. | 17/09 | 21/09 | 5 | En attente |  |
|  | Développement de bases de données | Shari W. | 22/09 | 24/09 | 3 | Exam. de la dem. |  |
|  | Développement d’API | Shari W. | 23/09 | 27/09 | 5 | Approuvée |  |
|  | Client de l’interface utilisateur | Alex B. | 25/09 | 29/09 | 5 | Non commencé |  |
|  | Tests | Kennedy K. | 24/09 | 02/10 | 9 | Non commencé |  |
|  | Développement terminé | Jacob S. | 02/10 | 05/10 | 4 | Non commencé |  |
|  | Configuration matérielle | Alex B. | 05/10 | 07/10 | 3 | Non commencé |  |
|  | Tests du système | Kennedy K. | 06/10 | 09/10 | 4 | Non commencé |  |
|  | **Lancement** |  | 10/10 | 10/10 | 1 | Non commencée |  |

**MODÈLE DE PLAN DE PROJET D’UNE PAGE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOM DU PROJET |  | | | RESPONSABLE DU PROJET | |  | |
| LIVRABLE DU PROJET |  | | | | | | |
| ÉNONCÉ DU CHAMP D’APPLICATION |  | | | | | | |
| DATE DE DÉBUT |  | DATE DE FIN |  | | AVANCEMENT GÉNÉRAL | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° WBS** | **NOM DE LA TÂCHE** | **ATTRIBUÉ À** | **DATE DE DÉBUT** | **DATE DE  FIN** | **DURÉE**  en jours | **STATUT** | **COMMENTAIRES** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ**  Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques. |