**MODÈLE DE PLAN DE PROJET - EXEMPLE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOM DU PROJET |  | RESPONSABLE DU PROJET |  |
| LIVRABLE DU PROJET |  |
| ÉNONCÉ DU CHAMP D’APPLICATION |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATE DE DÉBUT | 02/01/20XX | DATE DE FIN | 26/03/20XX | DURÉE DU PROJET en jours | 85 | AVANCEMENT GÉNÉRAL | 37 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° WBS** | **NOM DE LA TÂCHE** | **RESSOURCE ATTRIBUÉE** | **DATE DE DÉBUT** | **DATE DE FIN** | **DURÉE** en jours | **STATUT** |
| **1** | **CONCEPTION ET LANCEMENT DU PROJET** |  | **02/01** | **09/02** | **39** | **Terminée** |
| 1.1 | – Charte du projet | Chloé L. | 02/01 | 11/01 | 10 | Terminée |
| 1.1.1 | –– Révisions de la charte du projet | Kennedy K. | 07/01 | 11/01 | 5 | Terminée |
| 1.2 | – Recherche | Alex B. | 10/01 | 23/02 | 45 | Terminée |
| 1.3 | – Projections | Frank M. | 10/01 | 20/01 | 11 | Terminée |
| 1.4 | – Parties prenantes |   | 16/01 | 29/01 | 14 | Terminée |
| 1.5 | – Directives | Kennedy K. | 19/01 | 01/02 | 14 | Terminée |
| 1.6 | – Lancement du projet | Jacob V. | 22/01 | 09/02 | 19 | Terminée |
| **2** | **DÉFINITION ET PLANIFICATION DU PROJET** |  | **28/01** | **14/02** | **18** | **En cours** |
| 2.1 | – Définition du champ d’application et de l’objectif | Frank M. | 28/01 | 06/02 | 10 | En retard |
| 2.2 | – Budget | Jacob V. | 31/01 | 02/02 | 3 | En attente |
| 2.3 | – Plan de communication | Valérie C. | 04/02 | 12/02 | 9 | En cours |
| 2.4 | – Gestion des risques | Chloé L. | 06/02 | 14/02 | 9 | Terminée |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° WBS** | **NOM DE LA TÂCHE** | **RESSOURCE ATTRIBUÉE** | **DATE DE DÉBUT** | **DATE DE FIN** | **DURÉE** en jours | **STATUT** |
| **3** | **LANCEMENT ET EXÉCUTION DU PROJET** |  | **18/02** | **26/03** | **38** | **En cours** |
| 3.1 | – Statut et suivi | Rebecca H. | 18/02 | 20/02 | 3 | En cours |
| 3.2 | – Indicateurs clés de performance (ICP) | Chloé L. | 18/02 | 23/02 | 6 | En cours |
| 3.2.1 | –– Supervision | Frank M. | 18/02 | 26/02 | 9 | En cours |
| 3.2.2 | –– Prévisions | Alex B. | 21/02 | 23/02 | 3 | Non commencée |
| 3.3 | – Actualisations du projet | Émilie H. | 22/02 | 23/02 | 2 | Non commencée |
| 3.3.1 | –– Actualisations des diagrammes | Kennedy K. | 25/02 | 26/03 | 31 | En cours |
| **4** | **SUPERVISION/PERFORMANCES DU PROJET** |  | **25/02** | **26/03** | **31** | **En cours** |
| 4.1 | – Objectifs du projet | Kennedy K. | 25/02 | 28/02 | 4 | En cours |
| 4.2 | – Qualité des livrables | Alex B. | 26/02 | 03/03 | 7 | En attente |
| 4.3 | – Suivi des efforts et des coûts | Jacob V. | 25/02 | 06/03 | 11 | Non commencée |
| 4.4 | – Performances du projet | Chloé L. | 03/03 | 26/03 | 24 | Non commencée |

|  |
| --- |
| **EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ**Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques. |