**MODÈLE DE REGISTRE DES RISQUES ET DES OPPORTUNITÉS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPTION DU RISQUE | DESCRIPTION DE L’IMPACT | NIVEAU D’IMPACT | NIVEAU DE PROBABILITÉ | NIVEAU DE PRIORITÉ | OPPORTUNITÉS | PROPRIÉTAIRE |
| Récapitulez brièvement le risque. | Que se passera-t-il si le risque n’est pas atténué ou éliminé ? | Noter de 1 (FAIBLE) à 5 (ÉLEVÉ) | Noter de 1 (FAIBLE) à 5 (ÉLEVÉ) | (IMPACT X PROBABILITÉ)Commencez par gérer le risque le plus élevé.  | De quelles opportunités disposons-nous pour réduire ou éliminer l’impact ou la probabilité ? | Qui est responsable ? |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |

**REGISTRE DES RISQUES ET DES OPPORTUNITÉS - EXEMPLE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPTION DU RISQUE | DESCRIPTION DE L’IMPACT | NIVEAU D’IMPACT | NIVEAU DE PROBABILITÉ | NIVEAU DE PRIORITÉ | OPPORTUNITÉS | PROPRIÉTAIRE |
| Récapitulez brièvement le risque. | Que se passera-t-il si le risque n’est pas atténué ou éliminé ? | Noter de 1 (FAIBLE) à 5 (ÉLEVÉ) | Noter de 1 (FAIBLE) à 5 (ÉLEVÉ) | (IMPACT X PROBABILITÉ)Commencez par gérer le risque le plus élevé.  | De quelles opportunités disposons-nous pour réduire ou éliminer l’impact ou la probabilité ? | Qui est responsable ? |
| La livraison du matériel est retardée | Arrêts de production | 5 | 2 | **10** | Maintenir le contact avec le fournisseur et les fournisseurs alternatifs sous contrat. | Hazel Christensen |
| Pannes de machines | Production retardée | 4 | 1 | **4** | Augmenter les inspections. Avoir des pièces de rechange sur place.  | Jason Desjardins |
| Les fuites du toit en cas de pluie rendent le sol glissant | Glissements et chutes | 3 | 5 | **15** | - Commander des panneaux de sécurité- Avoir des serpillières à portée de main - Réparer le toit | Luiza Smith |
| Pénurie de protections oculaires | - Augmentation du nombre de blessures- Production retardée- Augmentation des primes d’assurance | 5 | 1 | **5** | - Augmenter l’offre - Avertissements de faible niveau de stock - Trouver d’autres fournisseurs | Sheldon Greene |
|   |   | 5 | 5 | **25** |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |

|  |
| --- |
| **EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ**Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. La confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques. |