**[](https://fr.smartsheet.com/try-it?trp=18185)EXEMPLE DE MODÈLE DE CHARTE DE PROJET DE   
CONSTRUCTION pour Microsoft Word**

RAPPEL IMPORTANT

Une charte écrite détaillée doit être transmise aux sponsors qui doivent la signer. Vous pouvez joindre une version remplie de ce modèle à votre charte écrite détaillée afin de la garder courte et concise.

Veillez à échanger avec l’équipe du projet ainsi qu’avec les sponsors avant de remplir ce modèle. Avoir une discussion avec les deux parties vous fournira une grande partie des informations dont vous avez besoin.

INFORMATIONS GÉNÉRALES DU PROJET

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOM DU PROJET | | | CHEF DE PROJETS | SPONSOR DU PROJET |
| Amélioration des processus des opérations de construction | | |  |  |
| ADRESSE E-MAIL | | NUMÉRO DE TÉLÉPHONE | UNITÉ ORGANISATIONNELLE | |
|  | | 000-000-0000 |  | |
| CERTIFICATIONS GREEN BELT ATTRIBUÉES |  |  | DATE DE DÉBUT PRÉVUE | DATE D’ACHÈVEMENT PRÉVUE |
|  | | | 00/00/0000 | 00/00/0000 |
| CERTIFICATIONS BLACK BELT ATTRIBUÉES |  |  | ÉCONOMIES ATTENDUES | COÛTS ESTIMÉS |
|  | | | 237 750 $ | 184 900 $ |

VUE D’ENSEMBLE DU PROJET

|  |  |
| --- | --- |
| PROBLÈME OU PRÉOCCUPATION | Coûts de l’équipe d’exploitation de construction |
| BUT DU PROJET | Au cours des neuf derniers mois, les coûts d’exploitation de Tiny Homes Construction (THC) ont été en moyenne de 144 000 $ par maison, ce qui est 21 % supérieur à l’objectif. |
| ANALYSE DE RENTABILITÉ | De mars 2031 à novembre 2031, Bespoke Builders, LLC a connu une augmentation de 19 % des coûts d’exploitation concernant toutes les équipes de construction de Tiny Homes Construction. Les coûts croissants ont fait diminuer les bénéfices trimestriels au cours des trois derniers trimestres. |
| OBJECTIFS/MÉTRIQUES | Nous allons réduire les coûts d’exploitation de Tiny Homes Construction et les faire passer de 144 000 $ à 133 760 $ par unité avant le prochain trimestre. |
| LIVRABLES ATTENDUS |  |

CHAMP D’APPLICATION DU PROJET

|  |  |
| --- | --- |
| DANS LE  CHAMP D’APPLICATION | Dans le champ d’application : les équipes et les responsables de Tiny Homes Construction sur tous les projets de THC |
| EN DEHORS DU CHAMP D’APPLICATION | En dehors du champ d’application : tous les autres services et équipes de construction sur mesure |

PLANNING PROVISOIRE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **JALON CLÉ** | **DÉBUT** | **FIN** |
| Former l’équipe projet/Revue préliminaire/Périmètre |  |  |
| Finaliser le plan de projet/charte/lancement |  |  |
| Effectuer la phase de définition |  |  |
| Effectuer la phase de mesure |  |  |
| Effectuer la phase d’analyse |  |  |
| Effectuer la phase d’amélioration |  |  |
| Effectuer la phase de contrôle |  |  |
| Effectuer le rapport de synthèse et clôture du projet |  |  |

RESSOURCES

|  |  |
| --- | --- |
| ÉQUIPE DE PROJET |  |
| RESSOURCES D'ASSISTANCE |  |
| BESOINS PARTICULIERS |  |

COÛTS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TYPE DE COÛT** | **NOMS DU FOURNISSEUR/DE LA MAIN-D’ŒUVRE** | | | **TARIF** | **QTÉ** | **MONTANT** |
| Main-d’œuvre |  | | | 150,00 $ | 200 | 30 000,00  $ |
| Main-d’œuvre |  | | | 200,00 $ | 100 | 20 000,00  $ |
| Main-d’œuvre |  | | | 350,00 $ | 50 | 17 500,00  $ |
| Main-d’œuvre |  | | | 85 000,00 $ | 1 | 85 000,00  $ |
| Main-d’œuvre |  | | | 4 850,00 $ | 3 | 14 550,00  $ |
| Fournitures |  | | | 17 850,00 $ | 1 | 17 850,00  $ |
|  | |  |  | COÛTS TOTAUX | | 184 900,00  $ |

BÉNÉFICES ET CLIENTS

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DU PROCESSUS |  |
| PARTIES PRENANTES CLÉS |  |
| CLIENT FINAL |  |
| BÉNÉFICES ATTENDUS |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TYPE DE BÉNÉFICE** | **BASE DE L'ESTIMATION** | | | **MONTANT DU BÉNÉFICE ESTIMÉ** |
| Économies spécifiques |  | | | 25 000,00  $ |
| Augmentation du chiffre d’affaires |  | | | 92 500,00  $ |
| Productivité plus élevée (Légère) |  | | | 17 500,00  $ |
| Amélioration de la conformité |  | | | 12 000,00  $ |
| Meilleure prise de décision |  | | | 18 500,00  $ |
| Moins de maintenance |  | | | 26 000,00  $ |
| Autres coûts évités |  | | | 46 250,00  $ |
|  |  |  | BÉNÉFICE TOTAL | 237 750,00  $ |

RISQUES, CONTRAINTES ET INCERTITUDES

|  |  |
| --- | --- |
| RISQUES |  |
| CONTRAINTES |  |
| INCERTITUDES |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRÉPARÉ PAR | FONCTION | DATE |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ**  Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont uniquement communiqués à titre de référence. Bien que nous nous efforcions de veiller à ce que les informations communiquées soient toujours correctes et à jour, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques. |