MODÈLE DE PLAN DE TRAVAIL - EXEMPLE

| NOM DU PROJET | RESPONSABLE DU PROJET | DURÉE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Développement de l’application mobile « Connectify » | Mathias Nevin | 6 mois | 01/04/20XX | 30/09/20XX |

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

|  | Planification |  | Exécution |  | Suivi et contrôle |  | Clôture du projet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DURÉE : | 1 mois | DURÉE : | 3 mois | DURÉE : | 1,5 mois | DURÉE : | 1,5 mois |

| CHAMPS D'ACTIVITÉ –– Supprimer si S.O. –– | Définir les objectifs et les buts du projet. | Attribuer des tâches aux membres de l’équipe. | Surveiller l’avancement du projet et l’évaluer par rapport aux jalons. | Vérifier les livrables du projet par rapport aux critères d’acceptation. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Identifier les membres de l’équipe et les parties prenantes. | Mettre en œuvre le plan de projet selon le planning. | Identifier les risques et mettre en œuvre des stratégies d’atténuation des risques. | Obtenir l’approbation du client ou des parties prenantes. |
|  | Développer le calendrier et les jalons du projet. | Organiser régulièrement des réunions d’équipe et des examens de l’avancement. | Ajuster le plan de projet en fonction des écarts éventuels. | Documenter les enseignements tirés et finaliser le rapport de projet. |

| ACTIVITÉS | Identifier les données démographiques des utilisateurs cibles et les fonctionnalités de l’application. | Attribuer les tâches de programmation aux développeurs et les tâches de conception aux concepteurs UI/UX. | Vérifier les fonctionnalités de l’application par rapport aux critères définis. | Réaliser des tests approfondis et recueillir les commentaires des utilisateurs de la version bêta. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Constituer une équipe transversale, comprenant des développeurs, des concepteurs et des testeurs. | Commencer à coder les fonctionnalités de l’application et à concevoir son interface. | Relever les défis techniques et affiner les éléments de l’interface utilisateur. | Présenter le prototype de l’application pour obtenir l’acceptation et les commentaires des utilisateurs. |
|  | Créer un diagramme de Gantt décrivant les étapes et les échéances de développement. | Organiser des réunions hebdomadaires pour suivre l’avancement du projet et les étapes de développement. | Modifiez le planning du projet si nécessaire en cas de problèmes imprévus. | Compiler les commentaires et documenter les informations pour les futurs projets. |

| RÉSULTATS | Finalisation du document de portée du projet qui définit les fonctionnalités de l’application. | Finalisation du codage des principales fonctionnalités de l’application. | Optimisation des fonctionnalités de l’application d’après les tests initiaux. | Réception de commentaires positifs de la part des utilisateurs et acceptation finale du prototype d’application. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Identification des membres de l’équipe et des parties prenantes. | Développement de l’interface et des fonctionnalités initiales de l’application. | Évaluation des risques et mise en œuvre des stratégies d’atténuation. | Génération du rapport sur les enseignements tirés et la clôture du projet. |
|  | Élaboration du planning du projet avec ses jalons. | Rédaction des procès-verbaux de réunion et mise à jour des rapports d’avancement. | Point sur le statut du projet et mise à jour du planning du projet. | Création de la documentation finale et des manuels d’utilisation de l’application. |

MODÈLE DE PLAN DE TRAVAIL

| NOM DU PROJET | RESPONSABLE DU PROJET | DURÉE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

|  | Planification |  | Exécution |  | Suivi et contrôle |  | Clôture du projet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DURÉE : |  | DURÉE : |  | DURÉE : |  | DURÉE : |  |

| CHAMPS D'ACTIVITÉ –– Supprimer si S.O. –– | Définir les objectifs et les buts du projet. | Attribuer des tâches aux membres de l’équipe. | Surveiller l’avancement du projet et l’évaluer par rapport aux jalons. | Vérifier les livrables du projet par rapport aux critères d’acceptation. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Identifier les membres de l’équipe et les parties prenantes. | Mettre en œuvre le plan de projet selon le planning. | Identifier les risques et mettre en œuvre des stratégies d’atténuation des risques. | Obtenir l’approbation du client ou des parties prenantes. |
|  | Développer le calendrier et les jalons du projet. | Organiser régulièrement des réunions d’équipe et des examens de l’avancement. | Ajuster le plan de projet en fonction des écarts éventuels. | Documenter les enseignements tirés et finaliser le rapport de projet. |

| ACTIVITÉS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| RÉSULTATS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.