## Slide 1
Modèle de plan de projet de haut niveau
Quand utiliser ce modèle ? Ce modèle de plan de projet de haut niveau d’une seule diapositive est idéal pour suivre et communiquer les tâches au calendrier et les jalons du projet lors de chaque phase du projet. Ce modèle permet d’informer les parties prenantes de l’avancement du projet.
Caractéristiques notables du modèle : ce modèle, disponible avec des exemples de données et en version vierge, fournit un calendrier de six mois qui différencie les phases du projet par des couleurs et utilise des icônes pour mettre en évidence les jalons du projet. Vous pouvez également définir un niveau de priorité à l’aide d’icônes (élevée, moyenne, faible) et personnaliser l’affichage des phases, des calendriers de tâches, des couleurs et des icônes de jalons.

## Slide 2
EXEMPLE Modèle de plan de projet de haut niveau
PHASE INITIALE
Rencontrer des intervenants et définir clairement le but visant à accroître l’accès des clients grâce à la création d’un nouvel espace.
Effectuer une analyse du marché pour identifier les emplacements potentiels et évaluer la demande.
Élaborer une charte de projet décrivant les buts, le périmètre et les intervenants.
Identifier les sites appropriés pour le nouvel emplacement.
Élaborer un plan de projet détaillé comprenant le calendrier, le budget et les besoins en ressources.
Obtenir les permis et approbations nécessaires.
PHASE DE PLANIFICATION
JANV
FÉVR
MARS
AVR
MAI
JUIN
Tâche 1
Embaucher des prestataires et des sous-traitants pour la préparation du site et les travaux de construction.
Commencer les activités de construction en fonction du planning du projet.
Surveiller l’avancement de la construction et résoudre les problèmes ou retards.
PHASE D’EXÉCUTION
Tâche 2
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
1er janv-20 févr
15 janv-25 févr
31 janv-5 mars
5 mars-15 avr
15 mars-30 avr
25 mars-30 avr
1er mai-10 juin
10 mai-15 juin
25 mai-30 juin
Légende
Priorité élevée
Priorité moyenne
Priorité faible
Tâche 3

## Slide 3
Modèle de plan de projet de haut niveau
NOM DE LA PHASE
Description
Description
Description
Description
Description
Description
NOM DE LA PHASE
JANV
FÉVR
MARS
AVR
MAI
JUIN
Tâche 1
Description
Description
Tâche 2
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Dates
Dates
Dates
Dates
Dates
Dates
Dates
Dates
Dates
Description
NOM DE LA PHASE
Légende
Priorité élevée
Priorité moyenne
Priorité faible
Tâche 3
Fourni par Smartsheet, Inc.

## Slide 4
EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.