Modèle prérempli de liste de tâches de projet

|  |  |  |  | Projets |  |  | Livrable(s) |  | Coût/heures |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| À risque | Statut | Priorité | Échéance | Tâche | Description | Attribuée à | Livrable | % d’achèvement | Coût fixe | Heures estimées | Heures réelles |
|  |  |  | JJ/MM/AA | Nom du projet |  |  |  |  |  |  |  |
| Non | Terminée | Élevée | JJ/MM/AA | Tâche 1 | Description de la tâche | Bert D. |  | 100 % | 550,00 € |  |  |
| Non | En cours | Élevée | JJ/MM/AA | Tâche 2 | Description de la tâche | Verda L. |  | 80 % | 450,00 € |  |  |
| Oui | En retard | Élevée | JJ/MM/AA | Tâche 3 | Description de la tâche | Jamal C. |  | 30 % | 325,00 € |  |  |
|  | Non commencée | Moyen | JJ/MM/AA | Tâche 4 | Description de la tâche |  |  | 0 % | 0,00 € |  |  |
|  | En attente | Faible | JJ/MM/AA | Tâche 5 | Description de la tâche |  |  | 10 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Nom du projet |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vérification requise |  |  | Tâche 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Approuvé |  |  | Tâche 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tâche 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tâche 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nom du projet |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tâche 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tâche 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tâche 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tâche 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Modèle de liste de tâches de projet

|  |  |  |  | Projets |  |  | Livrable(s) |  | Coût/heures |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| À risque | Statut | Priorité | Échéance | Tâche | Description | Attribuée à | Livrable | % d’achèvement | Coût fixe | Heures estimées | Heures réelles |

|  |  |  |  | Projets |  |  | Livrable(s) |  | Coût/heures |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| À risque | Statut | Priorité | Échéance | Tâche | Description | Attribuée à | Livrable | % d’achèvement | Coût fixe | Heures estimées | Heures réelles |

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, l’adéquation ou la disponibilité du site Web ou des informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. La confiance que vous accordez à ces informations relève donc strictement de votre propre responsabilité.